# Kế hoạch công việc Robot

Danh sách đầu việc chính và checklist theo roadmap trong repo

Tài liệu này gom roadmap thành các nhóm dễ thực hành. Mỗi ô [ ] là một việc có thể đánh dấu khi hoàn tất. Repo hiện ưu tiên thực hành Phase 1; Phase 0 sẽ được review và đóng sau theo quyết định của bạn.

Bắt đầu hiện tại: Phase 1 trên laptop. Backend baseline và provider Ollama/Gemini/Mock đã có; prompt v1 đã được tách ra file riêng. Điện thoại chưa cần cho Phase 1.

# Bản đồ công việc

| Nhóm việc | Giai đoạn |
| --- | --- |
| 1. Backend và nền tảng | Phase 1–2 |
| 2. Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip5 và ứng dụng Android | Chuẩn bị máy; Phase 3 |
| 3. Chạy AI trực tiếp trên điện thoại | Phase 4 |
| 4. Nhận và phát giọng nói tiếng Việt | Phase 5 |
| 5. Memory, tools và điều phối AI | Phase 6 |
| 6. Dữ liệu và fine-tuning model | Phase 7 |
| 7. Camera và thị giác máy tính | Phase 8 |
| 8. ESP32, động cơ và điều hướng | Phase 9–11 |
| 9. Dashboard, tích hợp và portfolio | Phase 12–14 |

# Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip5 sẽ làm gì

Samsung Galaxy Z Flip5 (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, RAM 8GB, bộ nhớ trong 512GB) là thiết bị Android để chạy app và đo khả năng chạy AI cục bộ. Android/API, SKU firmware và RAM khả dụng cần ghi nhận trực tiếp trên máy. Không cần root hoặc unlock bootloader. Khi debug app, chỉ cần Developer options và USB debugging; các quyền như micro sẽ được cấp theo từng chức năng.

• Phase 1: chưa cần Z Flip5; backend chạy trên laptop.

• Phase 3: cài app, nhập yêu cầu, hiển thị phản hồi và thực thi action Android an toàn.

• Phase 4: thử model LLM local, đo tốc độ, RAM, pin, nhiệt và độ chính xác.

• Phase 5–6: chạy voice, memory và một phần router/offline trên máy.

• Phase 8–9: thử camera và kết nối ESP32; USB/BLE/Wi-Fi chỉ chốt sau khi kiểm tra phần cứng.

# 1. Backend và nền tảng

PHASE 1–2

Kết quả cần đạt: Backend chạy được, đổi provider bằng cấu hình và có kiểm tra tự động.

[ ] Tạo môi trường Python, chạy backend với Mock và hiểu luồng config → provider factory → service → phản hồi.

[ ] Thử đổi LLM_PROVIDER giữa Mock, Ollama và Gemini bằng file .env; không đưa API key vào Git.

[ ] Thử PROMPT_VERSION=v1; tạo phiên bản prompt mới khi đã hiểu prompt hiện tại.

[ ] Tách personality ra cấu hình riêng; ghi log metadata và lỗi nhưng không ghi nội dung riêng tư.

[ ] Bổ sung xử lý lỗi provider và kiểm soát bật/tắt lưu lịch sử hội thoại.

[ ] Đóng gói bằng Docker Compose; thêm ví dụ API trong Swagger.

[ ] Thêm CI cho lint, unit/API tests và Docker build; chạy test theo hướng dẫn repo.

[ ] Phase 2: chuẩn hóa action schema, whitelist/permission, executor, safety tests và golden set đánh giá không dùng để train.

# 2. Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip5 và ứng dụng Android

CHUẨN BỊ MÁY; PHASE 3

Kết quả cần đạt: App cài được trên Z Flip5, gọi backend và chỉ thực thi action qua validator/whitelist.

[ ] Ghi model/SKU, phiên bản Android/API, RAM và dung lượng trống thực tế của máy.

[ ] Bật Developer options và USB debugging để cài/debug app; không root hoặc unlock bootloader.

[ ] Tạo app Android theo framework được chốt; làm UI/mặt robot và state machine.

[ ] Làm REST client tới backend; có Mock để thử UI khi backend không sẵn sàng.

[ ] Làm validator và executor cho get_time, get_battery, set_alarm, open_app, set_volume.

[ ] Thử action hợp lệ, action ngoài whitelist và quyền bị từ chối trên Z Flip5.

# 3. Chạy AI trực tiếp trên điện thoại

PHASE 4

Kết quả cần đạt: Có số đo thật để quyết định dùng local LLM, chỉ dùng cho lệnh ngắn hay cần laptop/cloud.

[ ] Tích hợp LocalProvider cho Android theo interface provider.

[ ] Thử ít nhất ba cấu hình model/quantization/context bằng cùng bộ prompt.

[ ] Ghi model, phiên bản, checksum và vị trí lưu; làm chức năng nạp/gỡ model.

[ ] Đo thời gian phản hồi, token/giây, RAM, CPU, pin, nhiệt, thời gian nạp, JSON/action accuracy và crash.

[ ] Chạy liên tục tối thiểu 10 phút để quan sát nóng máy/throttling.

[ ] Viết báo cáo benchmark và chọn chế độ local/hybrid dựa trên số đo; không chọn model trước khi benchmark.

# 4. Nhận và phát giọng nói tiếng Việt

PHASE 5

Kết quả cần đạt: Nói “Hey Robot, mấy giờ rồi?” và nhận câu trả lời bằng giọng nói; ghi benchmark từng khối.

[ ] Thử wake word và VAD; đo false accept, false reject và pin khi chạy nền.

[ ] So sánh các ứng viên STT tiếng Việt; đo WER, độ trễ và RAM.

[ ] So sánh voice TTS có sẵn trên Android với model offline; ghi license và dung lượng.

[ ] Làm foreground service cho microphone đúng yêu cầu Android và thử hành vi khi app nền.

[ ] Thử local trước và fallback khi có mạng; xác nhận phần nào vẫn chạy offline.

# 5. Memory, tools và điều phối AI

PHASE 6

Kết quả cần đạt: Robot chọn local/laptop/cloud theo tác vụ, mạng và quyền riêng tư; chức năng cơ bản dùng được offline.

[ ] Làm memory có lưu, truy xuất, cập nhật và xóa; chọn thông tin nào được đưa vào prompt.

[ ] Làm tool xác định như xem giờ, thời tiết, vị trí theo quyền và nguồn dữ liệu.

[ ] Làm AI Router theo loại tác vụ, trạng thái mạng, độ phức tạp và mức riêng tư.

[ ] Gắn nhãn dữ liệu LOCAL ONLY, OPTIONAL CLOUD hoặc PUBLIC-SAFE.

[ ] Thử chế độ máy bay cho voice local, LLM local, memory và action Android.

[ ] Chỉ thêm RAG nếu benchmark chứng minh cần; ghi quyết định và số liệu.

# 6. Dữ liệu và fine-tuning model

PHASE 2 VÀ PHASE 7

Kết quả cần đạt: Chỉ fine-tune khi có baseline và dữ liệu phù hợp; chứng minh được kết quả tốt hơn model gốc.

[ ] Phase 2: tạo golden test set khoảng 100–200 mẫu để đánh giá; giữ riêng, tuyệt đối không đưa vào tập train.

[ ] Phase 7: khảo sát dataset có sẵn; nếu thiếu mới tạo dữ liệu synthetic/augmentation và kiểm tra chất lượng.

[ ] Ghi data card gồm nguồn, license, cách tạo và cách chia train/validation/test.

[ ] Chọn base LLM sau benchmark Phase 4; repo chưa chốt model cuối.

[ ] Fine-tune LoRA/QLoRA trên Colab, Kaggle hoặc môi trường cloud có GPU; ghi GPU/VRAM, thời gian và chi phí.

[ ] So sánh base và fine-tuned bằng cùng bộ metric; lượng tử hóa và thử lại trên Z Flip5.

[ ] Không train LLM từ đầu. STT/TTS/wake-word/CV trước tiên dùng model có sẵn; chỉ tính chuyện huấn luyện riêng khi benchmark chỉ ra thiếu hụt cụ thể.

## Model nào được huấn luyện và ở đâu

| Nhóm model | Kế hoạch trong repo | Nơi chạy |
| --- | --- | --- |
| LLM | Chọn base model sau Phase 4; Phase 7 mới thử LoRA/QLoRA. Chưa chọn model cuối. | Colab/Kaggle/cloud GPU; sau đó benchmark trên Z Flip5. |
| STT/TTS/wake word | Phase 5 ưu tiên chọn và benchmark model pretrained; repo chưa yêu cầu train từ đầu. | Chạy thử trên Z Flip5; cloud chỉ là phương án dịch vụ/fallback. |
| Vision | Phase 8 chọn detector/face model sau khi xem license và tốc độ; fine-tune chưa được chốt. | Thử pipeline trên camera Z Flip5; train thêm chỉ khi có dữ liệu và nhu cầu. |

# 7. Camera và thị giác máy tính

PHASE 8

Kết quả cần đạt: Prototype phát hiện vật thể/khuôn mặt trên Z Flip5, có benchmark và quy tắc riêng tư.

[ ] Làm pipeline camera trên Z Flip5.

[ ] Chọn object detector sau khi kiểm tra license và tốc độ.

[ ] Làm face detection/recognition prototype và danh sách identity local.

[ ] Có cách xóa dữ liệu khuôn mặt; không gửi dữ liệu LOCAL ONLY lên cloud.

[ ] Đo FPS, RAM và pin; đưa kết quả vision vào ngữ cảnh agent có kiểm soát.

# 8. ESP32, động cơ và điều hướng

PHASE 9–11

Kết quả cần đạt: Robot nhận lệnh có giới hạn; mất kết nối hoặc có nguy hiểm thì dừng độc lập với AI.

[ ] Phase 9: chọn ESP32 toolchain; chốt USB/BLE/Wi-Fi sau khi thử Z Flip5 và phần cứng.

[ ] Định nghĩa lệnh gồm hướng, tốc độ, thời lượng, timeout, checksum/ack và telemetry.

[ ] Làm watchdog trên ESP32; mất kết nối thì dừng ngay.

[ ] Phase 10: thiết kế e-stop vật lý, nguồn và giới hạn motor; thử ban đầu khi bánh xe nhấc khỏi sàn.

[ ] Thử e-stop, mất link, vật cản và lệnh vượt giới hạn; LLM không bao giờ điều khiển motor trực tiếp.

[ ] Phase 11: né vật cản/person following trong môi trường kiểm soát; dừng an toàn khi mất mục tiêu.

# 9. Dashboard, tích hợp và portfolio

PHASE 12–14

Kết quả cần đạt: Có quan sát hệ thống, kiểm thử end-to-end và tài liệu để người khác dựng lại được.

[ ] Phase 12: dashboard trạng thái robot, pin, CPU/RAM, model, latency, lỗi và telemetry.

[ ] Bổ sung CI cho Android/API/Docker; cập nhật model có checksum và rollback.

[ ] Phase 13: chạy E2E giọng nói → AI → validator → executor → Android/ESP32.

[ ] Thử offline, mất mạng, mất ESP32, crash/reconnect và chạy dài; lưu báo cáo metric.

[ ] Phase 14: hoàn thiện README, hướng dẫn setup, kiến trúc, benchmark và video demo.

[ ] Rà soát repo để không đưa API key, dữ liệu cá nhân hoặc model weights không phù hợp lên Git.

# Các nguyên tắc cần giữ

• Phase 0 đang tạm hoãn; theo chỉ đạo hiện tại, thực hành Phase 1 trước.

• Backend laptop/cloud giúp điện thoại không cần xử lý mọi model; chạy offline hoàn toàn trên điện thoại cần benchmark riêng.

• Không mua phần cứng trước phase tương ứng; Z Flip5 là thiết bị benchmark mục tiêu.

• An toàn không phụ thuộc AI: validator, whitelist, watchdog và e-stop phải nằm ngoài quyết định của LLM.

# Nguồn trong repo

• docs/ROADMAP.md — thứ tự phase và Definition of Done.

• docs/HANDOFF.md — kiến trúc, trạng thái, phần cứng và nguyên tắc dự án.

• docs/issues/01-backend-gateway.md, 03-android-app.md, 04-llm-on-z-flip5.md, 05-voice.md, 07-dataset-finetune.md.

• docs/issues/08-vision.md, 09-esp32.md, 10-motor-safety.md, 11-navigation.md, 12-dashboard-devops.md, 13-integration.md, 14-portfolio.md.

• docs/research/A-llm.md, B-voice.md, C-android-hardware.md — ứng viên và giới hạn bằng chứng.